МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий

Кафедра Информационные системы

Отчет по практике

защищен с оценкой ________________________

(оценка прописью)

Руководитель 
практики от 
университета _____________________________

(должность)

________________        ________________________

(подпись)                                    (ФИО)

ОТЧЕТ по _____________ преддипломной ________________ практике

(вид практики)

Студента  Кувшинова Тимура Александровича____________________

(ФИО)

Направление (специальность,

профиль) подготовки _____09.03.04 Программная инженерия _______

____________________________________________________________

Группа _ПИбд-41_____

Место прохождения практики ___ ООО «Бипланум»_______________

____________________________________________________________

(наименование профильной организации, подразделение университета)

Ульяновск  2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6

1.1 Цель, объект, предмет и задачи практики	6

1.2 Функциональные требования к системе	6

1.3 Нефункциональные требования	7

2 ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	9

2.1 Фактическое состояние программного комплекса	9

2.2 Архитектура и используемые технологии	9

2.3 Основные реализованные сценарии	10

3 ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ	12

3.1 Цели, объект и границы тестирования	12

3.2 Виды и техники тестирования	12

3.3 Матрица трассируемости требований	14

3.4 Критерии завершения тестирования	16

4 ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ	17

4.1 Функциональное тестирование	17

4.2 Автоматизированные unit-тесты training_service	24

4.3 Полуавтоматизированные интеграционные HTTP contract-тесты	26

4.4 Нагрузочное и производительное тестирование	27

4.5 Тестирование удобства использования и пользовательского интерфейса	29

4.6 Пилотное пользовательское тестирование и анализ обратной связи	32

4.7 Сводные результаты тестирования	33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36

БИБЛИОГРАФИЯ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ UNIT-ТЕСТОВ	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЖУРНАЛЫ ВЫПОЛНЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОВЕРОК	42

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГ ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ HTTP CONTRACT-ТЕСТОВ	43

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ЛИСТИНГ НАГРУЗОЧНОГО СЦЕНАРИЯ	45

ВВЕДЕНИЕ

Темой практики является подготовка и систематизация материалов по выпускной квалификационной работе, посвященной разработке мобильного приложения для автоматического поиска даты изготовления и срока годности на упаковке товара. Система объединяет мобильный клиент, backend API, административное приложение и отдельный сервис обучения модели компьютерного зрения.

Актуальность работы обусловлена тем, что дата изготовления и срок годности нередко нанесены мелко, на сгибах упаковки, на участках с бликами или недостаточной контрастностью. Пользователь тратит время на визуальный поиск маркировки и может ошибиться. Разрабатываемый программный комплекс снижает долю ручного поиска за счет локальной детекции области даты и механизма накопления обратной связи для улучшения модели.

Цель практики - оформить проектные результаты и подготовить план и протокол тестирования актуального состояния программной системы так, чтобы проверки покрывали функциональные и нефункциональные требования, а также включали ручные, автоматизированные и полуавтоматизированные испытания.

В отчете систематизированы постановка задачи, проектное решение, текущее состояние программного комплекса и результаты проведенных испытаний. Особое внимание уделено проверке пользовательских сценариев, обучающего контура и удобства взаимодействия с приложением.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Цель, объект, предмет и задачи практики

Цель разрабатываемой программной системы - повысить удобство и надежность контроля сроков годности товаров за счет автоматического выделения на изображении области с датой изготовления или сроком годности и последующего использования результата в пользовательском, административном и обучающем контурах.

Объектом исследования является процесс поиска даты изготовления и срока годности на упаковке товаров при помощи мобильного устройства. Предмет исследования - методы и программные средства компьютерного зрения, хранения пользовательских данных, обработки обратной связи и сопровождения версий модели детекции.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

разработка мобильного сценария сканирования упаковки и локального инференса модели;

реализация серверного API для регистрации, авторизации, хранения пользовательских продуктов и приема обращений;

реализация административного приложения для просмотра пользователей, обращений и запуска обучения;

организация контура подготовки датасета, дообучения YOLO-модели и публикации мобильной версии модели;

подготовка полного плана тестирования и протокола испытаний с трассируемостью к требованиям.

1.2 Функциональные требования к системе

Функциональные требования сформированы на основе ранее подготовленной постановки задачи и актуальной реализации проекта. В таблице 1.1 приведены функции F1-F15, которые далее используются как базовые объекты тестирования.

Таблица 1.1 – Функциональные требования проекта

| Код | Функция | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| F1 | Сканирование упаковки | Запуск камеры, получение кадра и локальный поиск области даты. |
| F2 | Подсветка области даты | Отрисовка bounding box и отображение уверенности детектора. |
| F3 | Получение даты изготовления | Использование результата сканирования или ручного ввода даты. |
| F4 | Размещение продукта на хранение | Создание записи пользователя с продуктом и датами. |
| F5 | Просмотр продуктов на хранении | Получение и отображение списка сохраненных продуктов. |
| F6 | Удаление продукта с хранения | Удаление собственной записи и блокирование удаления чужой. |
| F7 | Регистрация пользователя | Создание учетной записи по email и паролю. |
| F8 | Авторизация пользователя | Вход в систему, получение токена, обработка блокировки. |
| F9 | Отправка сообщения об ошибке | Запись кадров, разметка области даты, формирование ZIP и загрузка датасета. |
| F10 | Просмотр сообщений об ошибках администратором | Просмотр списка обращений и деталей по кадрам. |
| F11 | Удаление или модерация сообщений об ошибках | Одобрение обращения или удаление записи. |
| F12 | Просмотр списка пользователей администратором | Получение списка учетных записей. |
| F13 | Блокировка пользователя | Изменение признака IsBlocked. |
| F14 | Анализ статистики качества и версий модели | Просмотр метрик обучения, статуса задач и опубликованных моделей. |
| F15 | Обучение/дообучение модели YOLO | Формирование обучающего датасета, запуск задачи, синхронизация артефактов и публикация мобильной модели. |

1.3 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования задают критерии качества системы. В таблице 1.2 они сгруппированы так, чтобы каждое требование имело отдельный способ проверки в плане тестирования.

Таблица 1.2 – Нефункциональные требования проекта

| Код | Атрибут качества | Требование |
| --- | --- | --- |
| N1 | Производительность мобильного сканирования | Локальный инференс и отображение рамки не должны делать интерфейс некомфортным; целевой ориентир ранней постановки - до 1 с на кадр. |
| N2 | Офлайн-детекция | Детекция даты выполняется на устройстве без обязательного обращения к серверу. |
| N3 | Надежность пользовательских сценариев | Корректная обработка отсутствия камеры, отсутствия детекции, сетевых ошибок, недоступности API. |
| N4 | Надежность обучающего контура | Обработка статусов задач обучения, отмены задач, сохранения метрик и артефактов. |
| N5 | Информационная безопасность | Доступ к защищенным функциям только при авторизации; административные функции должны быть доступны только администратору; безопасная передача данных. |
| N6 | Целостность данных | Продукты, отчеты об ошибках, версии модели и пользовательские данные должны сохраняться согласованно. |
| N7 | Удобство интерфейса | Простой основной экран, крупные элементы управления, понятные статусы и сообщения об ошибках. |
| N8 | Совместимость среды | Мобильный клиент ориентирован на Android/iOS; серверный контур - ASP.NET Core/PostgreSQL; обучающий сервис - Python. |

2 ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Фактическое состояние программного комплекса

Актуальное состояние проекта включает мобильное приложение, backend API, административное приложение и сервис обучения модели. Программный комплекс разделен на клиентский, серверный, административный и обучающий контуры, что позволяет тестировать их как отдельно, так и в составе единой системы.

Таблица 2.1 – Состав актуального программного комплекса

| Подсистема | Технологическая основа | Реализуемая роль |
| --- | --- | --- |
| netSolution | ASP.NET Core API, Windows Forms AdminApp, модели, контракты, репозитории PostgreSQL | Авторизация, личный кабинет, прием датасетов ошибок, административные действия, задачи обучения, мобильные модели. |
| training_service | Python-клиент обработки задач обучения | Получение queued-задачи от backend, скачивание датасета, нормализация структуры, запуск YOLO, валидация, экспорт модели, загрузка артефактов. |
| mobile_app | Flutter-приложение | Экран сканирования, авторизация, кабинет, настройки, обновление модели, поток отправки ошибочного датасета и ручная разметка рамок. |

2.2 Архитектура и используемые технологии

Система реализуется как распределенный комплекс. Мобильное приложение выполняет локальный инференс TFLite-модели. Backend API отвечает за пользователей, личное хранение товаров, прием датасетов и координацию задач обучения. Административное приложение использует API для просмотра обращений и управления обучением. Python training_service забирает задачи с backend и возвращает артефакты обучения.

Таблица 2.2 – Технологический стек системы

| Контур | Технологии | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Мобильное приложение | Flutter, Dart, camera, tflite_flutter, image | Локальное сканирование, UI, подготовка пользовательского датасета. |
| Backend API | .NET 8, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core | HTTP API, безопасность, логика хранения и запуска обучения. |
| Хранилище | PostgreSQL, файловые каталоги uploads/artifacts | Пользователи, продукты, обращения, версии модели, файлы датасетов. |
| Админ-приложение | C#, Windows Forms | Модерация обращений, пользователи, обучение и версии моделей. |
| Обучающий контур | Python, requests, torch, Ultralytics YOLO, PyYAML | Получение и обработка задач, обучение и экспорт мобильной модели. |

Рисунок 2.1 – Диаграмма компонентов программной системы

2.3 Основные реализованные сценарии

Таблица 2.3 – Основные сценарии текущей реализации

| Сценарий | Описание |
| --- | --- |
| Пользовательское сканирование | ScanScreen и TfliteDateDetector получают кадры камеры, подготавливают вход модели, выполняют инференс в isolate и возвращают найденные области даты. |
| Личный кабинет | Через StorageController и экран CabinetScreen пользователь добавляет, просматривает и удаляет продукты на хранении. |
| Обратная связь | ErrorDatasetFlowScreen записывает кадры, пользователь размечает область даты, далее мобильный клиент формирует архив и отправляет его на API /api/error-reports/upload-dataset. |
| Администрирование | AdminApp и контроллеры /api/admin/* обеспечивают просмотр обращений, блокировку пользователей, запуск задач обучения и публикацию версий модели. |
| Обучение модели | TrainingDatasetPackager формирует датасет из одобренных примеров, TrainingClientController выдает задачу Python-клиенту, а training_service возвращает best.pt и мобильный артефакт. |

Вывод по проектной части: текущее состояние программного комплекса соответствует структуре, описанной в проектной главе ВКР. Поэтому план тестирования ориентирован на конкретную реализацию с мобильным, серверным, административным и обучающим контурами.

3 ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ

3.1 Цели, объект и границы тестирования

Цель тестирования - подтвердить соответствие системы функциональным требованиям F1-F15 и нефункциональным требованиям N1-N8, выявить риски реализации и зафиксировать результаты.

| Объект | Программный комплекс поиска даты на упаковке: mobile_app, ProductsDateAPI/AdminApp, training_service. |
| --- | --- |
| Предмет | Корректность пользовательских сценариев, API-процессов, обучающего контура, устойчивость к ошибкам, безопасность и производительность отдельных операций. |
| Основание | Функциональные и нефункциональные требования, проектная архитектура и текущее состояние репозиториев. |
| Границы | Автоматизированные прогоны охватывают Python training_service и его HTTP-контракт. Для .NET и Flutter в протокол включены ручные системные сценарии, пользовательские проверки и анализ итогового поведения приложения. |

3.2 Виды и техники тестирования

Для уровня «отлично» в плане предусмотрено шесть видов тестирования. Они подобраны так, чтобы закрыть функциональные требования F1–F15 и нефункциональные требования N1–N8, а также сочетать ручные, автоматизированные, полуавтоматизированные и пользовательские испытания. Внутри функционального и интеграционного тестирования дополнительно используются негативные сценарии, классы эквивалентности и граничные значения.

Таблица 3.1 – Применяемые виды и техники тестирования

| Код | Вид испытаний | Метод | Техника | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Функциональное системное тестирование | Ручное, «черный ящик» | Формальная спецификация, позитивные/негативные сценарии, эквивалентное разбиение и граничные значения | F1–F15, N2, N3, N6, N8 |
| T2 | Модульное тестирование | Автоматизированное, «белый ящик» | Специализированное тестирование функций training_service | F15, N4 |
| T3 | Интеграционное и контрактное тестирование | Полуавтоматизированное, «серый ящик» | HTTP-контракты training client/backend, проверка статусов и ограничений доступа | F6, F8–F15, N4, N5, N6 |
| T4 | Нагрузочное и производительное тестирование | Полуавтоматизированное | Операционный профиль: подготовка датасета 100/1000/5000 пар; контроль времени инференса на мобильном устройстве | F1, F9, F15, N1, N4 |
| T5 | Тестирование удобства использования и UI | Ручное экспертное | Проверка понятности экранов и пользовательских потоков по чек-листу | F1, F3–F5, F9, N7 |
| T6 | Пилотное пользовательское тестирование и анализ обратной связи | Ручное исследовательское | Бета-тестирование на сторонних пользователях, фиксация дефектов и предложений по развитию | F9, N3, N7 |

3.3 Матрица трассируемости требований

Матрица показывает, что каждое заявленное функциональное и нефункциональное требование связано как минимум с одним видом испытаний. Для критичных требований применены два и более способа проверки.

Таблица 3.2 – Матрица трассируемости требований и тестов

| Требование | Содержание | Тесты | Виды проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Сканирование | TC-F01, TC-F15, PERF-01 | T1, T4, T5 |
| F2 | Подсветка bbox | TC-F01, UI-01 | T1, T5 |
| F3 | Дата: автомат/ручной ввод | TC-F02 | T1, T5 |
| F4 | Добавление продукта | TC-F03 | T1, T5 |
| F5 | Просмотр продуктов | TC-F04 | T1, T5 |
| F6 | Удаление продукта | TC-F05, CT-03 | T1, T3 |
| F7 | Регистрация | TC-F06 | T1 |
| F8 | Авторизация | TC-F07, CT-03 | T1, T3 |
| F9 | Отправка ошибочного датасета | TC-F08, TC-F17, BETA-03, LOAD-01 | T1, T4, T6 |
| F10 | Просмотр обращений | TC-F09, CT-03 | T1, T3 |
| F11 | Модерация/удаление обращений | TC-F10, CT-03 | T1, T3 |
| F12 | Список пользователей | TC-F11, CT-03 | T1, T3 |
| F13 | Блокировка пользователя | TC-F12, CT-03 | T1, T3 |
| F14 | Метрики и версии модели | TC-F13 | T1, T3 |
| F15 | Обучение/дообучение | TC-F14, UT-01…UT-06, CT-01…CT-03, LOAD-01 | T1, T2, T3, T4 |
| N1 | Производительность сканирования | PERF-01 | T4 |
| N2 | Офлайн-детекция | TC-F15 | T1 |
| N3 | Ошибки камеры/сети | TC-F15, TC-F16, BETA-03 | T1, T6 |
| N4 | Надежность обучающего контура | UT-01…UT-06, CT-01…CT-02, LOAD-01 | T2, T3, T4 |
| N5 | Безопасность и разграничение доступа | CT-03 | T3 |
| N6 | Целостность пользовательских и файловых данных | TC-F03…TC-F14, CT-01…CT-03 | T1, T3 |
| N7 | Удобство пользовательского интерфейса | UI-01…UI-05, BETA-01…BETA-04 | T5, T6 |
| N8 | Совместимость целевой среды | TC-F18 | T1 |

3.4 Критерии завершения тестирования

все функциональные требования F1-F15 должны иметь отражение в тестовом регистре;

для автоматизированных и полуавтоматизированных проверок должны быть приведены результаты запуска;

обнаруженные несоответствия должны быть оформлены как дефекты с указанием причины и рекомендации;

нефункциональные требования должны быть сопоставлены с отдельными тестами или ограничениями текущей проверки.

4 ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ

4.1 Функциональное тестирование

Функциональное тестирование оформлено как системный ручной контроль по спецификации. В него включены позитивные сценарии, негативные сценарии, классы эквивалентности и граничные значения для дат, учетных данных и ZIP-архивов пользовательской обратной связи. Такой состав позволяет в рамках одного вида испытаний проверить основные пользовательские функции, офлайн-детекцию, реакцию на отсутствие разрешений камеры и корректность обработки ошибочных входных данных.

Таблица 4.1 – Реестр функциональных тест-кейсов

| Кейс | Треб. | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-F01 | F1-F2 | Сканирование упаковки и подсветка даты | 1) Открыть экран сканирования. 2) Разрешить доступ к камере. 3) Навести камеру на упаковку с датой. | Отображается видеопоток; при детекции рисуется рамка и confidence. | Пройдено по ручному контрольному прогону. |
| TC-F02 | F3 | Ручной ввод даты | 1) Открыть сценарий добавления продукта. 2) Выбрать ручной ввод даты. 3) Ввести корректную дату; затем повторить с некорректной. | Корректная дата принимается; некорректная не должна сохраняться без сообщения об ошибке. | Пройдено по ручному прогону: некорректный формат даты не возможен. |
| TC-F03 | F4 | Добавление продукта на хранение | 1) Авторизоваться. 2) Ввести название продукта и даты. 3) Нажать «Сохранить». | Создается StoredProduct, запись появляется в личном кабинете. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F04 | F5 | Просмотр списка продуктов | 1) Авторизоваться. 2) Открыть кабинет. 3) Просмотреть список сохраненных товаров. | Отображается список пользователя либо корректное пустое состояние. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F05 | F6 | Удаление продукта с хранения | 1) В списке выбрать собственную запись. 2) Нажать удаление. 3) Обновить список. | Запись удаляется, список обновляется; удаление чужой записи сервер должен запретить. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F06 | F7 | Регистрация пользователя | 1) Открыть регистрацию. 2) Ввести новый email/пароль. 3) Повторить с уже существующим email. | Новый пользователь создается; повторный email отклоняется. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F07 | F8 | Авторизация пользователя | 1) Ввести корректные учетные данные. 2) Повторить с неверным паролем. 3) Проверить заблокированного пользователя. | Корректный вход выдает токен; неверный пароль/блокировка приводят к отказу. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F08 | F9 | Отправка сообщения об ошибке | 1) Авторизоваться. 2) Записать кадры ошибочного примера. 3) Разметить область даты. 4) Сформировать и отправить архив. | Backend принимает ZIP, проверяет images/labels, создает ErrorReport и VideoSample. | Пройдено по ручному сценарию; |
| TC-F09 | F10 | Просмотр сообщений об ошибках в админке | 1) Выполнить вход в админ-приложение. 2) Открыть список обращений. 3) Открыть детали одного обращения. | Отображаются обращения, кадры и координаты разметки. | Пройдено по ручному сценарию. |
| TC-F10 | F11 | Модерация сообщения об ошибке | 1) Открыть обращение. 2) Выбрать «Одобрить» либо «Удалить». 3) Обновить список. | Статус Approved изменяется либо обращение удаляется. | Пройдено по ручному сценарию. |
| TC-F11 | F12 | Просмотр пользователей администратором | 1) Открыть раздел пользователей. 2) Просмотреть список. 3) Открыть карточку пользователя. | Показываются email, ID, статус блокировки и дата создания. | Пройдено по ручному сценарию. |
| TC-F12 | F13 | Блокировка пользователя | 1) Выбрать пользователя. 2) Изменить IsBlocked. 3) Попробовать войти под заблокированным пользователем. | Флаг блокировки сохраняется; вход заблокированного пользователя отклоняется. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F13 | F14 | Просмотр метрик и версий модели | 1) Открыть раздел обучения/версий модели. 2) Выбрать завершенную задачу. 3) Просмотреть metricsJson. | Показываются mAP, precision, recall и сведения о версии модели. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F14 | F15 | Запуск и контроль дообучения | 1) Одобрить обращения. 2) Запустить обучение. 3) Проверить статус queued/running. 4) Получить артефакты и опубликовать модель. | Создается TrainingJob, клиент забирает задачу, загружает best.pt и мобильную модель, версия модели доступна для публикации. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F15 | N2, N3 | Офлайн-детекция без доступа к сети | 1) Отключить Wi-Fi и мобильные данные. 2) Открыть экран сканирования. 3) Навести камеру на упаковку с видимой датой. | Сканирование и локальная подсветка области даты остаются доступными; отправка серверных действий переносится до появления сети. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F16 | N3 | Отказ в доступе к камере | 1) Запретить приложению доступ к камере в настройках ОС. 2) Запустить экран сканирования. | Приложение не завершается аварийно, показывает понятное сообщение о необходимости разрешения камеры. | Пройдено по ручному прогону. |
| TC-F17 | F9, N6 | Отправка некорректного ZIP-архива датасета | 1) Авторизоваться. 2) Отправить архив без папки labels либо без изображений. 3) Проверить ответ API. | Сервер отклоняет архив и возвращает сообщение об ошибке без создания некорректной записи. | Пройдено: некорректный ZIP-архив отклоняется сервером. |
| TC-F18 | N8 | Проверка совместимости целевой среды | 1) Запустить мобильное приложение на Android 10+ или iOS 14+. 2) Открыть экран сканирования и личный кабинет. 3) Зафиксировать корректный запуск. | Основные экраны открываются без ошибок на целевой версии ОС. | Пройдено на целевой мобильной среде; основные экраны открываются без ошибок. |

Для наглядного подтверждения результатов функционального тестирования после таблицы 4.1 предусмотрено размещение экранных снимков ключевых сценариев.

.

Рисунок 4.1 – Результат TC-F01: локальная детекция области даты

Рисунок 4.2 – Результаты TC-F03 и TC-F04: сохранение и просмотр продукта

.

Рисунок 4.3 – Результат TC-F08: формирование и отправка ошибочного примера

Рисунок 4.4 – Результаты TC-F09 и TC-F10: обработка сообщения об ошибке администратором

Рисунок 4.5 – Результат TC-F15: офлайн-детекция на мобильном устройстве

4.2 Автоматизированные unit-тесты training_service

В ходе подготовки отчета выполнен автоматизированный прогон шести unit-тестов на Python. Тесты запускаются стандартным модулем unittest и проверяют служебные функции сервиса обучения без запуска тяжелой модели YOLO.

Таблица 4.2 – Результаты unit-тестирования Python training_service

| Код | Тестируемый модуль | Цель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-01 | TrainConfig.from_job | Проверка корректного чтения параметров обучения. | OK |
| UT-02 | normalize_dataset_layout | Копирование вложенных папок images/labels в корень датасета. | OK |
| UT-03 | normalize_dataset_yaml | Создание dataset.yaml с path/train/val/nc/names. | OK |
| UT-04 | count_images | Подсчет jpg/jpeg/png и игнорирование иных расширений. | OK |
| UT-05 | resolve_train_device | Обработка режимов auto и cpu. | OK |
| UT-06 | extract_metrics | Преобразование метрик в JSON-представление. | OK |

Листинг 4.1 – Вывод запуска автоматизированных unit-тестов

test_count_images_ignores_non_images (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_count_images_ignores_non_images) ... ok test_extract_metrics_maps_detection_metrics (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_extract_metrics_maps_detection_metrics) ... ok test_normalize_dataset_layout_copies_nested_images_and_labels (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_normalize_dataset_layout_copies_nested_images_and_labels) ... ok test_normalize_dataset_yaml_creates_required_fields (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_normalize_dataset_yaml_creates_required_fields) ... ok test_resolve_train_device_auto_and_cpu (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_resolve_train_device_auto_and_cpu) ... ok test_train_config_default_and_override (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_train_config_default_and_override) ... ok ---------------------------------------------------------------------- Ran 6 tests in 0.038s OK

Фактический результат автоматизированного unit-тестирования зафиксирован на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Скриншот успешного запуска unit-тестов training_service

Итог прогона: 6 тестов выполнены успешно за 0,038 с. Это подтверждает корректность вспомогательной логики подготовки и нормализации обучающего датасета, а также формирования метрик, что связано с требованиями F15 и N4.

4.3 Полуавтоматизированные интеграционные HTTP contract-тесты

Для полуавтоматизированной проверки взаимодействия training_service с backend-контрактом использован локальный HTTP stub. Такой подход соответствует тестированию «серого ящика»: проверяется корректность формируемых HTTP-вызовов, обработка 204 No Content, реакция клиента на отмену задачи и разграничение доступа к чувствительным административным маршрутам. Именно в рамках данного вида испытаний контролируется нефункциональное требование безопасности N5.

Таблица 4.3 – Результаты полуавтоматизированных интеграционных HTTP contract-тестов

| Код | Контракт | Проверяемое поведение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | GET /api/training-client/jobs/next -> 204 | process_next_job() должен вернуть False при отсутствии queued-задач. | OK |
| CT-02 | GET canceled job + POST status | ensure_not_canceled() должен отправить статус canceled и завершить выполнение RuntimeError. | OK |
| CT-03 | GET/POST /api/admin/* под токеном обычного пользователя | Сервер должен вернуть 401/403, а не административные данные или успешное изменение состояния. | Выявлен дефект D-01: требуется усиление ролевого ограничения административных маршрутов. |

Листинг 4.2 – Вывод запуска HTTP contract-тестов

test_ensure_not_canceled_reports_canceled_status (__main__.TrainingClientHttpContractTests.test_ensure_not_canceled_reports_canceled_status) ... ok test_process_next_job_handles_204_no_content (__main__.TrainingClientHttpContractTests.test_process_next_job_handles_204_no_content) ... ok ---------------------------------------------------------------------- Ran 2 tests in 0.519s OK

Фактический результат полуавтоматизированных HTTP contract-тестов представлен на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – Скриншот успешного запуска HTTP contract-тестов

Итог автоматизированного прогона по обучающему клиенту: 2 контрактных теста выполнены успешно за 0,519 с. Дополнительно выполнен сценарий CT-03 по разграничению доступа к административным маршрутам, в ходе которого зафиксирован дефект D-01.

Дефект D-01: обычный авторизованный пользователь не должен получать доступ к административным endpoint. Результат проверки оформлен как отдельное замечание к реализации механизма ролевого разграничения и включен в перечень доработок.

4.4 Нагрузочное и производительное тестирование

Нагрузочное и производительное тестирование включает два объекта. Первый объект – подготовка датасета в training_service: создание ZIP-архива с парами images/labels, распаковка, нормализация структуры, генерация dataset.yaml и подсчет изображений. Для него использован операционный профиль с 100, 1000 и 5000 парами файлов. Второй объект – мобильный инференс на экране сканирования: фактическое время обработки кадра зафиксировано через метрики производительности и сопоставлено с требованием N1.

Таблица 4.4 – Результаты нагрузочного и производительного тестирования

| Код / объем | Размер / условия | Контрольный показатель | Время, мс | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOAD-01 / 100 пар | 31,56 КБ | 100 изображений | 376,74 | OK |
| LOAD-02 / 1000 пар | 315,45 КБ | 1000 изображений | 3943,94 | OK |
| LOAD-03 / 5000 пар | 1577,17 КБ | 5000 изображений | 15612,47 | OK |
| PERF-01 / 30 с сканирования | Целевой смартфон, открытый ScanScreen | Среднее и/или максимальное время обработки кадра | 466 | OK |

Листинг 4.3 – Вывод нагрузочного сценария подготовки датасета

pairs; size_kb; images_found; elapsed_ms; status 100; 31.56; 100; 376.74; OK 1000; 315.45; 1000; 3943.94; OK 5000; 1577.17; 5000; 15612.47; OK

Фактический вывод нагрузочного сценария подготовки датасета представлен на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – Скриншот результата нагрузочного тестирования датасета

Рисунок 4.9 – Скриншот результата нагрузочного тестирования PERF-01

Все три набора датасета обработаны корректно: число найденных изображений совпало с размером набора. Время обработки закономерно растет с увеличением объема входных данных. По сценарию PERF-01 среднее время мобильной обработки кадра составило 466 мс, что не превышает целевой ориентир ранней постановки – до 1 с на кадр.

4.5 Тестирование удобства использования и пользовательского интерфейса

Цель тестирования удобства использования — оценить понятность ключевых пользовательских потоков мобильного клиента: сканирования упаковки, регистрации, личного кабинета, отправки ошибочного примера и обновления модели. Для проверки были привлечены пять независимых пользователей, которым предложено пройти сценарии UI-01…UI-05 без подробных инструкций.

Объект проверки – экранные сценарии и команды пользователя. Метод – ручная экспертная проверка по чек-листу как «черный ящик». Техника – исследовательское UI/usability-тестирование с фиксацией результата выполнения заданий и последующей оценкой по шкале от 0 до 10 по критериям интуитивности, скорости, отсутствия ошибок и общей удовлетворенности.

Таблица 4.5 – Сценарии тестирования удобства использования и пользовательского интерфейса

| Код | Проверяемый экран / сценарий | Критерий удобства | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Экран сканирования | Понятность основного действия, читаемость рамки детекции, заметность статуса модели. | Пользователи быстро поняли назначение экрана; замечаний по рамке детекции не выявлено. |
| UI-02 | Авторизация и регистрация | Понятность полей ввода, наличие сообщений об ошибке и маршрута возврата. | Поля ввода и сообщения об ошибках признаны понятными. |
| UI-03 | Личный кабинет продуктов | Читаемость списка, доступность добавления и удаления записи, ясность пустого состояния. | Работа со списком продуктов не вызвала затруднений. |
| UI-04 | Поток сообщения об ошибке | Последовательность записи видео, разметки области даты и отправки архива. | Выявлена потребность в кнопке «Пропустить кадр» при разметке; доработка выполнена. |
| UI-05 | Настройки и обновление модели | Понятность статуса версии модели и действия обновления. | Статус версии модели и действие обновления воспринимаются однозначно. |

Таблица 4.6 – Результаты пользовательских оценок интерфейса

| Пользователь | Интуитивность | Скорость | Отсутствие ошибок | Общая удовлетворенность | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tester_1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8,5 |
| Tester_2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8,75 |
| Tester_3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 |
| Tester_4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8,75 |
| Tester_5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,75 |
| Средняя оценка | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 8,6 |

4.6 Пилотное пользовательское тестирование и анализ обратной связи

Дополнительно к формализованной оценке удобства интерфейса проведено пилотное пользовательское тестирование. Его целью стала проверка поведения приложения в более свободном сценарии использования, а также сбор замечаний и предложений, возникающих у пользователей при самостоятельной работе с функциями разметки и отправки сообщений об ошибке.

Объектом испытаний выступили поток ручной разметки кадров, отправка пользовательского сообщения об ошибке и общее восприятие приложения. Метод — исследовательское пользовательское тестирование, близкое к бета-тестированию, с фиксацией фактических наблюдений, предложений и выявленных дефектов.

Таблица 4.7 – Результаты пилотного пользовательского тестирования и обработки обратной связи

| Код | Наблюдение или предложение | Категория | Принятое решение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BETA-01 | При покадровой разметке пользователю требовалась возможность исключить неинформативный кадр. | Улучшение удобства интерфейса | Добавлена кнопка «Пропустить кадр» в сценарий разметки. | Исправлено |
| BETA-02 | Предложено добавить рейтинг разметчиков и систему достижений. | Предложение по развитию | Идея принята как направление дальнейшего развития пользовательской мотивации. | Запланировано |
| BETA-03 | У одного пользователя некорректно отправлялись сообщения об ошибке. | Функциональный дефект | Логика отправки сообщения об ошибке скорректирована, после чего сценарий повторно проверен. | Исправлено |
| BETA-04 | Пользователи в целом положительно оценили понятность основных сценариев и полезность функции обратной связи. | Общая оценка | Результат учтен при итоговой оценке удобства решения. | Подтверждено |

Итоги пилотного пользовательского тестирования показывают, что обратная связь позволяет выявлять не только интерфейсные затруднения, но и реальные функциональные дефекты. По результатам испытаний была реализована кнопка «Пропустить кадр», исправлена некорректная отправка сообщений об ошибке, а предложение о рейтинге разметчиков и достижениях принято в план дальнейшего развития.

4.7 Сводные результаты тестирования

Сводная таблица объединяет шесть видов испытаний: функциональные, модульные, интеграционные контрактные, нагрузочные и производительные, UI/usability-проверки, а также пилотное пользовательское тестирование с анализом обратной связи. Такая структура позволяет оценить полноту покрытия требований и одновременно зафиксировать результаты реального взаимодействия пользователей с приложением.

Таблица 4.8 – Сводка результатов тестирования

| Направление | Объем | Итог |
| --- | --- | --- |
| T1. Функциональное системное тестирование | 18 сценариев TC-F01…TC-F18 | Реестр охватывает пользовательские, административные и негативные сценарии; для ключевых кейсов предусмотрены экранные подтверждения на рисунках 4.1–4.5. |
| T2. Модульное тестирование | 6 unit-тестов training_service | 6/6 OK; вспомогательная логика подготовки датасета и метрик работает корректно. |
| T3. Интеграционное и контрактное тестирование | 2 HTTP contract-теста и сценарий CT-03 | CT-01…CT-02 — OK; CT-03 позволил оформить дефект D-01 по ролевому ограничению административных маршрутов. |
| T4. Нагрузочное и производительное тестирование | 3 нагрузочных профиля датасета и PERF-01 | LOAD-01…LOAD-03 — OK; среднее время мобильной обработки кадра по PERF-01 составило 466 мс. |
| T5. Тестирование удобства использования и UI | 5 пользовательских сценариев, 5 оценочных анкет | Средняя итоговая оценка интерфейса составила 8,6 из 10. |
| T6. Пилотное пользовательское тестирование | 4 зафиксированных наблюдения BETA-01…BETA-04 | Две доработки выполнены, одно предложение принято в план развития, общая пользовательская оценка признана положительной. |

Общий вывод по тестированию: сформирован план, включающий шесть взаимодополняющих видов испытаний, и подготовлен протокол, сопоставленный со всеми заявленными функциональными и нефункциональными требованиями. Проведенные проверки подтвердили работоспособность основных сценариев мобильного приложения, обучающего контура и пользовательского взаимодействия. Отдельно зафиксированы выявленный дефект разграничения административного доступа D-01, выполненное исправление отправки сообщений об ошибке и реализованное улучшение потока разметки в виде кнопки «Пропустить кадр».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики были систематизированы постановка задачи, проектное решение и текущее состояние программного комплекса автоматического поиска даты изготовления и срока годности на упаковке товара. В отчете отражены функциональные требования F1–F15, нефункциональные требования качества и архитектура, включающая мобильное приложение, backend API, административный клиент и сервис обучения модели.

Особое внимание уделено разделу тестирования. План испытаний включает шесть видов проверок: функциональное системное тестирование, автоматизированные unit-тесты, полуавтоматизированные интеграционные HTTP contract-тесты, нагрузочное и производительное тестирование, оценку удобства интерфейса, а также пилотное пользовательское тестирование с анализом обратной связи.

Результаты испытаний показали, что основные пользовательские и административные сценарии реализованы и поддаются формальному контролю. Модульные тесты training_service и HTTP contract-тесты завершились успешно, нагрузочный сценарий подтвердил корректность подготовки датасета при увеличении объема входных данных, а показатель мобильной обработки кадра соответствует заданному ориентиру. Средняя пользовательская оценка интерфейса составила 8,6 из 10.

Дополнительное пользовательское тестирование позволило получить практическую обратную связь. По его итогам в сценарий ручной разметки добавлена кнопка «Пропустить кадр», исправлена некорректная отправка сообщений об ошибке, а предложение о введении рейтинга разметчиков и достижений включено в направления дальнейшего развития. Также в протоколе выделен дефект D-01, связанный с усилением ролевого ограничения административных маршрутов.

Таким образом, результаты практики подтверждают соответствие выполненной работы теме выпускной квалификационной работы и показывают готовность программного комплекса к дальнейшему развитию, уточнению качества модели и расширению пользовательских функций.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. - Москва : Стандартинформ, 2018. - 35 с.

2. ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. - Москва : Стандартинформ, 2021. - 44 с.

3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. - Москва : Стандартинформ, 2018. - 73 с.

4. Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра : методические указания / сост. Н. В. Корунова, Е. Н. Эгов. - Ульяновск : УлГТУ, 2024. - 54 с.

5. Fowler, M. Patterns of Enterprise Application Architecture / M. Fowler. - Boston : Addison-Wesley, 2002. - 560 p.

6. Goodfellow, I. Deep Learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. - Cambridge : MIT Press, 2016. - 800 p.

7. Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development / C. Larman. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2004. - 703 p.

8. Redmon, J. YOLOv3: An Incremental Improvement / J. Redmon, A. Farhadi // arXiv preprint arXiv:1804.02767. - 2018.

9. Flutter documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docs.flutter.dev/. - Дата обращения: 12.04.2026.

10. Microsoft Learn. ASP.NET Core documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/. - Дата обращения: 12.04.2026.

11. Microsoft Learn. Entity Framework Core documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ef/core/. - Дата обращения: 12.04.2026.

12. PostgreSQL Documentation. JSON Types [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html. - Дата обращения: 12.04.2026.

13. TensorFlow Lite / LiteRT. On-device inference [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.tensorflow.org/lite/guide/inference. - Дата обращения: 12.04.2026.

14. Ultralytics Docs [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docs.ultralytics.com/. - Дата обращения: 12.04.2026.

15. FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fastapi.tiangolo.com/. - Дата обращения: 12.04.2026.

16. OpenCV Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docs.opencv.org/. - Дата обращения: 12.04.2026.

17. OWASP Top 10 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://owasp.org/www-project-top-ten/. - Дата обращения: 12.04.2026.

18. ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts. — Geneva : ISO, 2022.

19. Myers, G. J. The Art of Software Testing / G. J. Myers, C. Sandler, T. Badgett. — 3rd ed. — Hoboken : Wiley, 2011. — 256 p.

20. Nielsen, J. Usability Engineering / J. Nielsen. — San Francisco : Morgan Kaufmann, 1993. — 362 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ UNIT-ТЕСТОВ

Листинг А.1 – Unit-тесты вспомогательных функций training_service

import sys import types import tempfile from pathlib import Path import unittest # training_service/app.py imports ultralytics.YOLO, but helper tests do not need the library. fake_ultralytics = types.ModuleType("ultralytics") fake_ultralytics.YOLO = object sys.modules.setdefault("ultralytics", fake_ultralytics) TRAINING_SERVICE_DIR = Path('/mnt/data/_work/training_service').resolve() sys.path.insert(0, str(TRAINING_SERVICE_DIR)) import app # noqa: E402 class TrainingServiceHelperTests(unittest.TestCase): def test_train_config_default_and_override(self): cfg = app.TrainConfig.from_job({ 'baseModel': 'custom.pt', 'epochs': 12, 'imgSize': 512, 'batch': 4, 'device': 'cpu', 'exportInt8': False, 'exportNms': False, 'mobileFormat': 'tflite', 'quantizationFraction': 0.2, }) self.assertEqual(cfg.base_model, 'custom.pt') self.assertEqual(cfg.epochs, 12) self.assertEqual(cfg.imgsz, 512) self.assertEqual(cfg.batch, 4) self.assertEqual(cfg.device, 'cpu') self.assertFalse(cfg.export_int8) self.assertFalse(cfg.export_nms) self.assertAlmostEqual(cfg.quantization_fraction, 0.2) def test_normalize_dataset_layout_copies_nested_images_and_labels(self): with tempfile.TemporaryDirectory() as td: root = Path(td) nested = root / 'nested' / 'dataset' (nested / 'images').mkdir(parents=True) (nested / 'labels').mkdir(parents=True) (nested / 'images' / 'frame_001.jpg').write_bytes(b'jpg') (nested / 'labels' / 'frame_001.txt').write_text('0 0.5 0.5 0.1 0.1', encoding='utf-8') app.normalize_dataset_layout(root) self.assertTrue((root / 'images' / 'frame_001.jpg').exists()) self.assertTrue((root / 'labels' / 'frame_001.txt').exists()) def test_normalize_dataset_yaml_creates_required_fields(self): with tempfile.TemporaryDirectory() as td: root = Path(td) app.normalize_dataset_yaml(root) yaml_text = (root / 'dataset.yaml').read_text(encoding='utf-8') self.assertIn('path:', yaml_text) self.assertIn('train: images', yaml_text) self.assertIn('val: images', yaml_text) self.assertIn('nc: 1', yaml_text) self.assertIn('expiry_date', yaml_text) def test_count_images_ignores_non_images(self): with tempfile.TemporaryDirectory() as td: root = Path(td) for name in ['a.jpg', 'b.jpeg', 'c.png', 'd.txt', 'e.webp']: (root / name).write_bytes(b'x') self.assertEqual(app.count_images(root), 3) def test_resolve_train_device_auto_and_cpu(self): self.assertIsNone(app.resolve_train_device('auto')) self.assertEqual(app.resolve_train_device('cpu'), 'cpu') def test_extract_metrics_maps_detection_metrics(self): class Box: map = 0.31 map50 = 0.55 map75 = 0.41 mp = 0.72 mr = 0.68 class Metrics: box = Box() fitness = 0.42 result = app.extract_metrics(Metrics()) self.assertAlmostEqual(result['mAP50_95'], 0.31) self.assertAlmostEqual(result['mAP50'], 0.55) self.assertAlmostEqual(result['mAP75'], 0.41) self.assertAlmostEqual(result['precision'], 0.72) self.assertAlmostEqual(result['recall'], 0.68) self.assertAlmostEqual(result['fitness'], 0.42) self.assertIn('syncedAtUtc', result) if __name__ == '__main__': unittest.main(verbosity=2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЖУРНАЛЫ ВЫПОЛНЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОВЕРОК

Листинг Б.1 – Журнал unit-тестов

test_count_images_ignores_non_images (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_count_images_ignores_non_images) ... ok test_extract_metrics_maps_detection_metrics (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_extract_metrics_maps_detection_metrics) ... ok test_normalize_dataset_layout_copies_nested_images_and_labels (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_normalize_dataset_layout_copies_nested_images_and_labels) ... ok test_normalize_dataset_yaml_creates_required_fields (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_normalize_dataset_yaml_creates_required_fields) ... ok test_resolve_train_device_auto_and_cpu (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_resolve_train_device_auto_and_cpu) ... ok test_train_config_default_and_override (__main__.TrainingServiceHelperTests.test_train_config_default_and_override) ... ok ---------------------------------------------------------------------- Ran 6 tests in 0.038s OK

Листинг Б.2 – Журнал HTTP contract-тестов

test_ensure_not_canceled_reports_canceled_status (__main__.TrainingClientHttpContractTests.test_ensure_not_canceled_reports_canceled_status) ... ok test_process_next_job_handles_204_no_content (__main__.TrainingClientHttpContractTests.test_process_next_job_handles_204_no_content) ... ok ---------------------------------------------------------------------- Ran 2 tests in 0.519s OK

Листинг Б.3 – Журнал нагрузочного сценария

pairs; size_kb; images_found; elapsed_ms; status 100; 31.56; 100; 376.74; OK 1000; 315.45; 1000; 3943.94; OK 5000; 1577.17; 5000; 15612.47; OK

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГ ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ HTTP CONTRACT-ТЕСТОВ

Листинг В.1 – HTTP contract-тесты training_service

import sys import types import threading import unittest from http.server import BaseHTTPRequestHandler, ThreadingHTTPServer from pathlib import Path from urllib.parse import urlparse # Stub heavy optional dependency before importing training_service/app.py. fake_ultralytics = types.ModuleType('ultralytics') fake_ultralytics.YOLO = object sys.modules.setdefault('ultralytics', fake_ultralytics) TRAINING_SERVICE_DIR = Path('/mnt/data/_work/training_service').resolve() sys.path.insert(0, str(TRAINING_SERVICE_DIR)) import app # noqa: E402 class StubState: status_payloads: list[dict] = [] class Handler(BaseHTTPRequestHandler): def log_message(self, fmt, *args): return def _send_json(self, code: int, body: str): encoded = body.encode('utf-8') self.send_response(code) self.send_header('Content-Type', 'application/json') self.send_header('Content-Length', str(len(encoded))) self.end_headers() self.wfile.write(encoded) def do_GET(self): # noqa: N802 parsed = urlparse(self.path) if parsed.path == '/api/training-client/jobs/next': self.send_response(204) self.end_headers() return if parsed.path == '/api/training-client/jobs/JOB-1': self._send_json(200, '{"jobId":"JOB-1","status":"canceled","cancellationRequested":true}') return self._send_json(404, '{"error":"not found"}') def do_POST(self): # noqa: N802 parsed = urlparse(self.path) if parsed.path == '/api/training-client/jobs/JOB-1/status': length = int(self.headers.get('Content-Length', '0')) payload = self.rfile.read(length).decode('utf-8') StubState.status_payloads.append({'path': parsed.path, 'body': payload}) self._send_json(200, '{"ok":true}') return self._send_json(404, '{"error":"not found"}') class TrainingClientHttpContractTests(unittest.TestCase): @classmethod def setUpClass(cls): StubState.status_payloads = [] cls.server = ThreadingHTTPServer(('127.0.0.1', 0), Handler) cls.thread = threading.Thread(target=cls.server.serve_forever, daemon=True) cls.thread.start() cls.old_url = app.BACKEND_URL app.BACKEND_URL = f'http://127.0.0.1:{cls.server.server_address[1]}' @classmethod def tearDownClass(cls): app.BACKEND_URL = cls.old_url cls.server.shutdown() cls.server.server_close() cls.thread.join(timeout=5) def test_process_next_job_handles_204_no_content(self): processed = app.process_next_job() self.assertFalse(processed) def test_ensure_not_canceled_reports_canceled_status(self): session = app.make_session() with self.assertRaises(RuntimeError): app.ensure_not_canceled(session, 'JOB-1') self.assertTrue(StubState.status_payloads) status_call = StubState.status_payloads[-1] self.assertEqual(status_call['path'], '/api/training-client/jobs/JOB-1/status') self.assertIn('"status": "canceled"', status_call['body']) if __name__ == '__main__': unittest.main(verbosity=2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ЛИСТИНГ НАГРУЗОЧНОГО СЦЕНАРИЯ

Листинг Г.1 – Сценарий нагрузочного тестирования подготовки датасета

from __future__ import annotations import io import shutil import sys import tempfile import time import types from pathlib import Path from zipfile import ZIP_DEFLATED, ZipFile # Stub heavy optional dependency before importing training_service/app.py. fake_ultralytics = types.ModuleType('ultralytics') fake_ultralytics.YOLO = object sys.modules.setdefault('ultralytics', fake_ultralytics) TRAINING_SERVICE_DIR = Path('/mnt/data/_work/training_service').resolve() sys.path.insert(0, str(TRAINING_SERVICE_DIR)) import app # noqa: E402 def make_zip(path: Path, pairs: int) -> float: with ZipFile(path, 'w', compression=ZIP_DEFLATED) as zf: for i in range(pairs): zf.writestr(f'nested/dataset/images/frame_{i:05d}.jpg', b'jpeg-bytes') zf.writestr(f'nested/dataset/labels/frame_{i:05d}.txt', '0 0.5 0.5 0.1 0.1') return path.stat().st_size / 1024 def run_case(pairs: int) -> tuple[int, float, int, float, str]: with tempfile.TemporaryDirectory() as td: root = Path(td) archive = root / 'dataset.zip' size_kb = make_zip(archive, pairs) target = root / 'dataset' target.mkdir() started = time.perf_counter() with ZipFile(archive, 'r') as zf: zf.extractall(target) app.normalize_dataset_layout(target) app.normalize_dataset_yaml(target) images = app.count_images(target / 'images') elapsed_ms = (time.perf_counter() - started) * 1000 status = 'OK' if images == pairs else 'FAIL' return pairs, size_kb, images, elapsed_ms, status if __name__ == '__main__': print('pairs; size_kb; images_found; elapsed_ms; status') for pairs in (100, 1000, 5000): result = run_case(pairs) print(f'{result[0]}; {result[1]:.2f}; {result[2]}; {result[3]:.2f}; {result[4]}')