МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий

Кафедра Информационные системы

Дисциплина Управление проектом

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Экономическое обоснование проекта «Разработка мобильного приложения проверки даты изготовления продукта на Flutter»

Выполнил студент ___________________ /     Т.А. Кувшинов                   /

подпись 		       инициалы, фамилия

Курс ______4_______________  Группа ______ПИбд-41________

Направление/ специальность        Программная инженерия

Руководитель:  ст. преподаватель каф. ИС, Н.В. Корунова

Дата сдачи:

«____»_________________ 2026г.

Дата защиты:

«____»_________________ 2026г.

Оценка: ______________________

Ульяновск

2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Концепция проекта	3

1.1 Бизнес-причины возникновения проекта и бизнес-цель	3

1.2 Цели проекта	3

1.3 Краткое содержание проекта	3

1.4 Назначение проекта	4

1.5 Требования к программному продукту	4

1.6 Пользователи программного продукта	5

1.7 Границы и ограничения проекта	5

Раздел 2. Экономическое обоснование. Оценка трудозатрат и стоимости проекта	6

2.1 Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения	6

2.2 Анализ затрат на ресурсное обеспечение	8

2.2.1 Расчет затрат на разработку программного продукта	8

2.2.2 Расчет стоимости эксплуатации оборудования	8

2.3 Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на бизнес-архитектуру организации	9

2.3.1 Расчет экономических результатов от внедрения	9

2.3.2 Расчет сроков окупаемости проекта	10

Заключение	10

Раздел 1. Концепция проекта

1.1 Бизнес-причины возникновения проекта и бизнес-цель

Бизнес-причиной возникновения проекта является высокая доля ручного труда при поиске даты изготовления и срока годности на упаковке товара. В магазинах и на складах сотрудник тратит время на визуальный поиск маркировки, повторные проверки спорных упаковок и перенос информации в личные заметки или учетные таблицы. Для покупателя проблема проявляется в том, что дата размещается в неочевидном месте, может быть напечатана на изгибе упаковки или иметь низкую контрастность.

Бизнес-цель проекта заключается в создании программного продукта, который позволит сократить время поиска и фиксации даты на упаковке, снизить количество ошибок при контроле срока годности и обеспечить сбор обратной связи для постоянного улучшения качества распознавания. Дополнительной целью является создание цифровой базы пользовательских примеров, пригодной для дальнейшего дообучения модели.

1.2 Цели проекта

Целью проекта является разработка мобильного приложения для автоматического поиска даты изготовления и срока годности на упаковке товара с возможностью локальной детекции, сохранения продуктов на хранение и передачи ошибочных случаев в систему обратной связи.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: реализовать мобильный сценарий сканирования упаковки; встроить модель детекции даты на устройстве; разработать серверную часть для авторизации, хранения данных и приема жалоб; создать административное приложение для просмотра пользователей, сообщений об ошибках и статистики; организовать процесс дообучения модели на накопленных примерах.

1.3 Краткое содержание проекта

Проект представляет собой клиент-серверную информационную систему. На стороне конечного пользователя используется мобильное приложение, обеспечивающее запуск видеопотока, вызов встроенной модели YOLO, подсветку найденной области даты и сохранение результатов. На серверной стороне размещаются API авторизации, модули хранения сведений о товарах, жалобах и версиях модели, а также сервисы детекции и обучения.

Система включает также административный контур, предназначенный для просмотра списка пользователей, блокировки учетных записей, просмотра и удаления сообщений об ошибках, а также анализа статистики качества работы модели. Архитектура проекта предусматривает накопление новых размеченных примеров и выпуск обновленных версий модели без изменения базовых пользовательских сценариев.

1.4 Назначение проекта

Назначение проекта состоит в предоставлении пользователю простого инструмента, позволяющего быстро определить место расположения даты на упаковке товара и использовать эту информацию для дальнейшего контроля продукта. Для розничных организаций система может применяться как средство ускорения приемки и проверки скоропортящихся товаров. Для конечного пользователя приложение служит цифровым помощником при домашнем хранении продуктов.

1.5 Требования к программному продукту

Ключевые функциональные требования к программному продукту сформированы на основе материалов практики и разработанных диаграмм проектирования. Система должна поддерживать сканирование упаковки, подсветку области даты, получение значения даты изготовления с возможностью ручного ввода, размещение продукта на хранение, просмотр и удаление сохраненных записей, регистрацию и авторизацию пользователей, отправку сообщения об ошибке, просмотр сообщений администратором, блокировку пользователя, анализ статистики и запуск дообучения модели.

К требованиям к структуре программного продукта относятся модульность, разделение клиентской, серверной, административной и ML-подсистем, а также наличие общего слоя моделей данных. К атрибутам качества относятся: удобство использования, устойчивость к ошибкам ввода, возможность офлайн-детекции на мобильном устройстве, расширяемость набора сценариев, защищенность пользовательских данных и приемлемая производительность при ограниченных ресурсах устройства.

1.6 Пользователи программного продукта

Основными пользователями программного продукта являются неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь приложения и администратор системы. Неавторизованный пользователь может выполнять сканирование упаковки и инициировать регистрацию. Авторизованный пользователь получает доступ к функциям хранения продуктов, отправки жалоб и персональным данным. Администратор системы использует отдельный интерфейс для модерации жалоб, управления пользователями и анализа статистики качества.

1.7 Границы и ограничения проекта

Границы проекта определяются рамками дипломной работы и пилотной эксплуатации. Разрабатываемая система ориентирована на поиск области даты на изображении или видеопотоке и не претендует на универсальное распознавание всего текста на упаковке. Часть функций, таких как точное чтение даты, может потребовать дополнительного OCR-модуля и последующей доработки.

К ограничениям проекта относятся зависимость качества распознавания от условий съемки, необходимость накопления репрезентативного датасета, вычислительные ограничения мобильного устройства и потребность в периодическом обновлении модели. Кроме того, экономическое обоснование выполняется для пилотного сценария применения и не учитывает эффект масштабирования на сеть магазинов целиком.

Раздел 2. Экономическое обоснование. Оценка трудозатрат и стоимости проекта

2.1 Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения

Для оценки трудоемкости дипломного проекта используются модель композиции приложения и метод, основанный на экспертных оценках. Первый подход позволяет получить раннюю укрупненную оценку по количеству экранов, отчетов и программных компонентов, второй - опереться на фактическую декомпозицию работ, выполненную в ходе преддипломной практики.

2.1.1 Модель композиции приложения

Модель композиции приложения применяется на раннем этапе проектирования и ориентирована на объектные указатели. Для рассматриваемого проекта в качестве объектных указателей выделяются экраны мобильного приложения и административного интерфейса, отчетные формы статистики и программные компоненты, реализуемые на языке общего назначения. Распределение по типам и весам приведено в таблице.

| Тип объекта | Количество | Вес | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые экраны | 3 | 1 | 3 |
| Средние экраны | 4 | 2 | 8 |
| Сложные экраны | 2 | 3 | 6 |
| Средние отчеты / статистические формы | 2 | 5 | 10 |
| Сложные отчеты | 1 | 8 | 8 |
| 3GL-компоненты | 2 | 10 | 20 |

Таблица 1

Общее количество объектных указателей составляет: OP = 3 + 8 + 6 + 10 + 8 + 20 = 55.

С учетом повторного использования типовых интерфейсных решений и инфраструктурных заготовок примем уровень повторного использования 15 %. Тогда количество новых объектных указателей составит: NOP = OP × (100 - 15) / 100 = 46,75. Для учебного проекта при номинальной зрелости среды разработки принимается PROD = 13.

Трудоемкость разработки по модели композиции приложения определяется по формуле: T = NOP / PROD = 46,75 / 13 = 3,60 чел.-мес.

Оценочная длительность разработки составит: tразр = 2,5 * T^0,35 = 2,5 * 3,60^0,35 = 3,91 мес.

2.1.2 Метод, основанный на экспертных оценках

Методы, основанные на экспертных оценках, применяются в тех случаях, когда отсутствует достаточная статистика по аналогичным проектам, но имеется возможность оценить состав и сложность работ на основе профессионального опыта. Для дипломного проекта в качестве экспертной базы используется детальная декомпозиция работ, подготовленная в рамках преддипломной практики. Она охватывает аналитические, проектные, мобильные, серверные, административные и ML-задачи, поэтому может служить основанием для итоговой оценки трудоемкости.

| Блок работ | Трудоемкость, ч |
| --- | --- |
| Аналитика и исследование | 87 |
| Проектирование и документация | 66 |
| Мобильное приложение и офлайн-инференс | 124 |
| Серверная часть и БД | 72 |
| Административное приложение и статистика | 46 |
| ML-пайплайн и инструменты разметки | 84 |
| Интеграция и тестирование | 22 |
| Итого | 501 |

Таблица 2

По результатам экспертной оценки суммарная трудоемкость составляет: T = 501 чел.-ч.

В пересчете на человеко-месяцы при 160 часах в месяц получаем: Tмес = 501 / 160 = 3,13 чел.-мес.

Оценочная длительность разработки составит: tразр = 2,5 * T^0,35 = 2,5 * 3,13^0,35 = 3,73 мес.

Выводы по пункту 2.1

| Метод оценки | Трудоемкость, чел.-мес. | Оценочная длительность, мес. |
| --- | --- | --- |
| Модель композиции приложения | 3,60 | 3,91 |
| Экспертные оценки | 3,13 | 3,73 |

Таблица 3

Оценки, полученные двумя методами, находятся в близком диапазоне: модель композиции приложения дает 3,60 чел.-мес., а экспертная оценка - 3,13 чел.-мес. Это подтверждает, что для пилотной версии дипломного проекта выбранный объем работ соответствует программному продукту средней сложности.

Для дальнейших экономических расчетов принимается экспертная трудоемкость 501 час (3,13 чел.-мес.), поскольку она основана на детальной декомпозиции фактических работ по проекту и наиболее полно отражает реальный состав задач, выполненных в рамках преддипломной практики и дипломной разработки.

2.2 Анализ затрат на ресурсное обеспечение

2.2.1 Расчет затрат на разработку программного продукта

Расчет затрат на разработку выполняется по трудоемкости, принятой по экспертной оценке. Предполагается, что проект выполняется одним разработчиком, использующим собственное оборудование и бесплатные инструменты разработки. Величина заработной платы разработчика принимается равной 40 000 руб. в месяц, что соответствует текущей заработной плате студента.

ЗФОТР = 40 000 * (501 / 160) = 125 250,00 руб.

ЗОВФ = ЗФОТР * 0,302 = 125 250,00 * 0,302 = 37 825,50 руб.

ЗСПП = 0 руб.; ЗХОН = 0 руб.

РН = 0,60 * ЗФОТР = 0,60 * 125 250,00 = 75 150,00 руб.

КРПР = ЗФОТР + ЗОВФ + ЗСПП + ЗХОН + РН = 238 225,50 руб.

Итоговая стоимость разработки пилотной версии программного продукта составляет 238 225,50 руб. Данная сумма отражает прямые затраты на труд разработчика и накладные расходы, но не включает возможные будущие затраты на промышленное масштабирование.

2.2.2 Расчет стоимости эксплуатации оборудования

Для пилотной эксплуатации системы требуется облачная инфраструктура для размещения backend API, хранения базы данных и резервных копий пользовательских материалов. Примем следующую ежемесячную структуру расходов: виртуальный сервер - 2 000 руб./мес., файловое хранилище и резервное копирование - 1 000 руб./мес. Тогда стоимость эксплуатации оборудования и инфраструктуры составит 3 000 руб. в месяц.

Зэкспл = 2 000 + 1 000 = 3000 руб./мес.

2.3 Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на бизнес-архитектуру организации

Внедрение системы влияет на бизнес-процессы, связанные с контролем скоропортящихся товаров. Качественный эффект проявляется в снижении количества ошибок при поиске маркировки, ускорении спорных проверок, уменьшении зависимости от опыта конкретного сотрудника и накоплении цифровой истории проблемных упаковок. Количественный эффект выражается в сокращении времени типовых операций и уменьшении затрат на контроль товара.

2.3.1 Расчет экономических результатов от внедрения

Рассмотрим пилотный сценарий использования в отделе магазина, где два сотрудника регулярно проверяют партии скоропортящихся товаров и ведут цифровой список продуктов на хранении. Предполагается, что за счет автоматического поиска даты и ускоренного ввода данных каждый сотрудник экономит около 40 часов в месяц, то есть суммарно 80 часов на подразделение.

| Операция | До внедрения, ч/мес. | После внедрения, ч/мес. |
| --- | --- | --- |
| Поиск даты на новой партии товара | 28 | 12 |
| Плановая проверка продукции на полке | 22 | 10 |
| Повторная проверка спорных упаковок | 14 | 6 |
| Формирование и ведение списка хранения | 8 | 4 |
| Итого на одного сотрудника | 72 | 32 |

Таблица 4

Экономия времени на одного сотрудника составляет 72 - 32 = 40 ч/мес. Для двух сотрудников суммарная экономия составляет 80 ч/мес.

Сч = 68 000 / 176 = 386,36 руб./ч.

Эмес = 80 *  386,36 = 30 909,09 руб./мес.

Эгод = 30 909,09 * 12 = 370 909,09 руб./год.

Таким образом, прямой экономический эффект от внедрения составляет около 30 909,09 руб. в месяц без учета эффекта от уменьшения списаний и повышения лояльности пользователей.

2.3.2 Расчет сроков окупаемости проекта

Срок окупаемости определим как отношение затрат на разработку к чистому ежемесячному эффекту, уменьшенному на стоимость эксплуатации инфраструктуры.

Tок = КРПР / (Эмес - Зэкспл) = 238 225,50 / (30 909,09 - 3000) = 8,54 мес.

Следовательно, при принятых исходных данных проект окупается примерно за 8,54 месяца, то есть менее чем за учебный год эксплуатации. При использовании системы в нескольких торговых точках срок окупаемости будет дополнительно сокращаться.

Заключение

В расчетно-графической работе выполнено экономическое обоснование дипломного проекта по разработке мобильного приложения для автоматического поиска даты изготовления и срока годности на упаковке товара. На основе материалов практики и проектной документации определены бизнес-причины возникновения проекта, цели, назначение, основные требования к программному продукту, пользователи и ограничения его применения.

Трудоемкость разработки оценена двумя методами: по модели композиции приложения и по методу, основанному на экспертных оценках. По модели композиции приложения получено 3,60 чел.-мес., по экспертной оценке — 3,13 чел.-мес. Для расчета стоимости проекта принята экспертная трудоемкость, основанная на детальной декомпозиции фактических работ по проекту.

Проведенный расчет показал, что при принятых исходных данных затраты на разработку составляют 238 225,50 руб., ежемесячный экономический эффект - 30 909,09 руб., а срок окупаемости проекта - 8,54 месяца. Это подтверждает экономическую целесообразность разработки системы и ее практическую значимость для задач контроля сроков годности товаров.